## Slide 1
Авторы проекта:
Наталья, Люба, Тамара, Миша, Таня
Благоустройство
пришкольной территории

## Slide 2: Проблема:
Неблагоустроенность пришкольной территории нашей школы:
На пустой, заброшенной земле растут сорняки.
Неэстетичный вид территории и здания нашей школы.

## Slide 3
Дендрарий
Пути решения проблемы
Спортивная площадка
Цветочная клумба

## Slide 4: Дендрарий
«+»
увеличится зелёная зона школы;
улучшится эстетический вид территории и здания школы.
«-»
дендрарий разрастётся и закроет окна школы;
дорогостоящий проект;
не все деревья приживутся.

## Slide 5: Спортивная площадка
«+»
Оздоровление учеников школы;
Занятость после уроков
можно весело провести время
«-»
Дорогостоящий проект
Нужны специалисты
Риск получения травм
Недостаточно места

## Slide 6: Цветочная клумба
«+»
Эстетично
Недорого
Можно сделать собственными силами
Можно принять участие в конкурсах
Есть возможность дополнительного заработка
Можно набрать наглядный материал для уроков биологии и занятия кружка
«-»
Хлопотно
Трудоёмкая работа

## Slide 7: Выбор пути решения проблемы
Наиболее приемлемым вариантом благоустройства пришкольной территории является цветочная клумба, потому что это самый доступный путь решения проблемы.

## Slide 8: Алгоритм реализации
Предложить учителю биологии создать кружок «флора» (сентябрь – октябрь)
Участникам кружка разработать план решения проблемы (ноябрь)
Подобрать литературу по проблеме (декабрь)
Изучить условия для роста и развития растений на данной территории по литературным источникам(январь)
Опрос учащихся 7-9 классов по теме «Растения нашей клумбы»(февраль)
Подбор видов растений с помощью учителя и родителей(февраль)
Опрос учащихся 7-9 классов по теме «Форма нашей клумбы» (февраль)
Разработка плана клумбы(март)
Посев семян на рассаду(март-апрель)
Уход за рассадой(апрель-май)
Обработка почвы(май)
Высадка рассады(июнь)
Уход за клумбой (июль-август)

## Slide 9: Ресурсы
Трудовые:
Участники кружка,
Руководители кружка
Денежные
Спонсорская помощь родителей.
В дальнейшем выручка средств от реализации рассады.

## Slide 10: Наше участие в проекте
Сделаем сами своими руками
Клумбу у школы украсим цветами

## Slide 11: Объявление о наборе учащихся в кружок «ФЛОРА»

## Slide 12: Обзор литературы по проблеме

## Slide 13: Условия для роста и развития растений на данной территории
При малом количестве растительных остатков и при интенсивном промывании на данном участке образуются подзолистые почвы. Они бедны гумусом и минеральными элементами, поэтому малоплодородны. Таким образом, подбор растений должен соответствовать данным условиям. Растения должны быть неприхотливыми, малотребовательными к почве, устойчивыми к перепадам температур.

## Slide 14: Подбор видов растений

## Slide 15: План клумбы

## Slide 16: Результаты опроса учащихся 7-9 классов по теме «Форма нашей клумбы»
Chart: 
| Овал | Пятиугольник | Прямоугольник | Квадрат | Треугольник
Количество опрошенных (человек) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Результаты опроса | 26 | 9 | 5 | 4 | 6

## Slide 17: Результаты опроса учащихся 7-9 классов по теме «Растения нашей клумбы»
Chart: 
| Лаватера | Астра | Циния | Космея | Высокие бархатцы | Агератум | Флоксы | Подсолнух | Низкие бархатцы | Ландыши | Настурция
Количество опрошенных | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
За | 15 | 6 | 20 | 4 | 47 | 21 | 5 | 2 | 41 | 7 | 33

## Slide 18: Опрос учащихся 7-9 классов по теме «Растения нашей клумбы»
Название растений | Цена 1 пакета (руб.) | Кол-во пакетов | Стоимость
Лаватера | 12 | 5 | 60
Циния | 15 | 8 | 120
Высокие бархатцы(лимонные) | 10 | 10 | 100
Агератум(голубой) | 10 | 12 | 120
Низкие бархатцы(клоун) | 12 | 15 | 180
Настурция | 15 | 20 | 300
Итого: | 74 | 70 | 880